# Documento de Proyecto – IndigoAssist

## Definición del Proyecto

IndigoAssist es un sistema integral para la gestión de soporte técnico y control de activos que permitirá a la empresas centralizar la atención de incidencias, optimizar el tiempo de resolución y llevar un registro histórico de equipos, mantenimientos y usuarios.
El sistema será desarrollado como un producto modular que abarcará:

- Aplicación de escritorio WinForms para gestión interna.

- Web MVC para administración central y acceso remoto.

- Aplicación móvil para técnicos de campo.

- Microservicios/API para integraciones (notificaciones).

- Base de datos SQL Server.

## Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema integral de soporte técnico y activos (IndigoAssist) que permita gestionar tickets, asignar técnicos, controlar inventarios de equipos y automatizar notificaciones, siguiendo las mejores prácticas de desarrollo en .NET y alineado al plan de aprendizaje del diplomado.

## Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de tickets con estados, prioridades y categorías.

- Integrar un control de activos por ID y bitácora de mantenimiento.

- Incorporar servicios de notificación.

- Desarrollar una aplicación web MVC para administración remota.

- Crear una aplicación móvil para técnicos con registro de intervenciones.

## Alcance

El alcance del proyecto incluye:

- Gestión de Tickets: creación, asignación, seguimiento y cierre.

- Gestión de Activos: alta, baja, asignación a usuarios y bitácoras de mantenimiento.

- Usuarios y Roles: administración de técnicos, departamentos y permisos.

- Notificaciones: integración microservicio.

- Reportes: básicos en la primera versión (por técnico, por estado, por equipo).

- Módulos multiplataforma: WinForms (interno), Web MVC (administrativo), móvil (técnicos).

- Infraestructura: base de datos en SQL Server.

4. Plan de Trabajo (Julio – Enero)

| Mes / Módulo Diplomado | Actividades del Proyecto IndigoAssist |
| --- | --- |
| Julio – M1. C# Básico | - Definir estructura de clases base para Tickets, Equipos, Usuarios. - Crear prototipo en WinForms con datos simulados. - Interfaz MDI, menú principal y formularios iniciales. |
| Agosto – M2. C# Avanzado | - Implementar lógica de negocio en capas. - Métodos para tickets y equipos (en memoria). - Simulación de asignación de técnicos y cambio de estados. - Validaciones y manejo de excepciones. |
| Septiembre – M3. BD Entity Framework | - Crear base de datos SQL Server. - Reemplazar datos simulados por persistencia real. - Migraciones y pruebas de consultas. |

5. Entregables por Etapa

- Prototipo WinForms (Julio – Agosto).

- Base de datos y EF funcionando (Septiembre).